AURA

AI Unified Research & Audit

Stajyer Görev ve Uygulama Dokümanı

Track bazlı, gün gün, kabul kriterli görev planı

Her stajyer, atandığı track'i baştan sona takip ederek ne zaman ne üreteceğini bu dokümandan görebilir.

# İçindekiler

# 1. Bu Doküman Nasıl Kullanılır?

Bu doküman, AURA projesinde çalışacak stajyerlerin 'ne zaman, tam olarak neyi, hangi kabul kriteriyle' yapacağını gösterir. Genel proje tanıtımı için ayrı bir doküman (AURA_Stajyer_Tanitim_Dokumani) zaten paylaşılmıştır — buradaki içerik onun devamı olan, doğrudan uygulamaya dönük görev listesidir.

- Proje 4 çalışma alanına (track) ayrılmıştır: Backend (Laravel), AI Servisi (Python/FastAPI), Frontend/UI ve Database–Queue–Güvenlik.

- Her track kendi içinde 20 günlük takvime göre günlere/gün gruplarına bölünmüştür.

- Her gün kartında üç bölüm vardır: 'Yapılacaklar' (somut iş listesi), 'Kabul Kriteri' (işin bittiğini nasıl anlarsın).

- Bir stajyer birden fazla track'te görev alabilir; mentor/sorumlu, stajyerin hangi track(ler)den sorumlu olduğunu belirler.

Kural Bir gün kartındaki tüm kutucuklar işaretlenmeden (☐ → ✓) bir sonraki güne geçilmez. Takıldığın noktada önce ilgili tanıtım dokümanındaki kavramı tekrar oku, sonra mentoruna sor.

# 2. Çalışma Alanları (Track'ler) — Genel Bakış

| Track | Kapsamı |
| --- | --- |
| Track A — Backend (Laravel) | Kimlik doğrulama, roller/yetkiler, doküman ve website kayıt yönetimi, kuyruk tetikleme, Laravel↔Python API entegrasyonu, dashboard verisi |
| Track B — AI Servisi (Python/FastAPI) | Dosya ayrıştırma, OCR, chunking, embedding, RAG, web crawling, SEO/güvenlik/performans/erişilebilirlik analiz motorları, AI rapor üretimi |
| Track C — Frontend/UI | Blade + Tailwind arayüzü: dashboard, sohbet ekranı, doküman yönetimi, website audit ekranı, grafikler |
| Track D — Database, Queue, Güvenlik, DevOps | Migration'lar, pgvector kurulumu, Redis/queue yapılandırması, dosya güvenliği, SSRF koruması, loglama, Docker, environment yönetimi |

Track seçimi Yeni başlayan bir stajyer önce Track D (kurulum) ile ortamı ayağa kaldırmalı, ardından mentorunun yönlendirmesine göre B veya A/C track'lerinden birine odaklanmalıdır.

# 3. Track A — Backend (Laravel)

GÜN 1–2 · Proje İskeleti ve Kimlik Doğrulama

Laravel projesini kur, temel veritabanı yapısını ve kullanıcı girişini hazırla. Yapılacaklar: ☐ Laravel 10 projesini oluştur, Git reposunu başlat (bkz. Bölüm 8 — Git stratejisi). ☐ users, roles, departments migration'larını yaz. ☐ Laravel Sanctum ile login/logout/register uç noktalarını oluştur. ☐ Rol bazlı orta katman (middleware) yaz: admin, kurum_yoneticisi, calisan. ☐ .env.example dosyasını doldur (DB, Redis, Python servis URL'i). Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Postman/curl ile login yapılıp geçerli bir Sanctum token'ı alınabiliyor. ✓ Yetkisiz bir kullanıcı admin uç noktasına istek attığında 403 dönüyor. ✓ Migration'lar 'php artisan migrate:fresh' ile hatasız çalışıyor.

GÜN 3 · Admin Dashboard ve Kullanıcı Yönetimi

Sistem yöneticisinin kullanıcı/rol/departman yönetebileceği uçları hazırla. Yapılacaklar: ☐ CRUD uç noktaları: /api/users, /api/departments, /api/roles. ☐ UserPolicy ile 'kim kimi görebilir/düzenleyebilir' kurallarını yaz. ☐ Dashboard için özet sayıların döneceği /api/dashboard/summary uç noktasını iskelet olarak oluştur (şimdilik sabit/mock veriyle). Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Kurum yöneticisi yalnızca kendi departmanındaki kullanıcıları listeleyebiliyor. ✓ Sistem yöneticisi tüm kullanıcıları listeleyebiliyor.

GÜN 4 · Doküman Modülü — Yükleme

Kullanıcıların dosya yükleyebileceği uç noktayı ve doğrulama kurallarını hazırla. Yapılacaklar: ☐ documents migration'ı (id, user_id, title, file_name, file_path, file_type, file_size, status, page_count, processing_error). ☐ POST /api/documents uç noktası: MIME + uzantı doğrulama, maksimum boyut, rastgele dosya adlandırma. ☐ Yüklenen dosya 'uploaded' durumuyla kaydediliyor ve storage'a yazılıyor. ☐ DocumentPolicy: kullanıcı yalnızca kendi/yetkili dokümanlarını görebiliyor. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ İzin verilmeyen bir dosya türü (örn. .exe) yüklenmeye çalışıldığında istek reddediliyor. ✓ 10 MB üstü (veya belirlenen limit üstü) dosya reddediliyor. ✓ Yüklenen dosya rastgele bir isimle diskte saklanıyor, orijinal ad veritabanında tutuluyor.

GÜN 5 · Queue ve Python Servisiyle İlk Bağlantı

Doküman işleme sürecini arka plana taşı ve Python servisiyle ilk iletişimi kur. Yapılacaklar: ☐ DocumentProcessingJob queue job'ını oluştur (Redis driver). ☐ Job içinde Python'un POST /internal/documents/process uç noktasına HTTP isteği at. ☐ Doküman durumunu job içinde 'processing' → 'processed'/'failed' olarak güncelle. ☐ Python servis URL'i ve internal API anahtarını .env üzerinden yönet. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Dosya yüklendikten sonra kullanıcı beklemeden 202/201 cevabı alıyor, işleme arka planda devam ediyor. ✓ Python servisi kapalıyken job düzgün şekilde 'failed' durumuna düşüp hatayı processing_error alanına yazıyor.

GÜN 9–10 · Sohbet (Conversation) API'leri

Kullanıcının AI ile sohbet edebileceği uçları hazırla. Yapılacaklar: ☐ conversations, messages, ai_sources migration'ları. ☐ POST /api/conversations, GET /api/conversations, POST /api/conversations/{id}/messages uç noktaları. ☐ Mesaj gönderildiğinde Laravel, Python'un /internal/rag/answer uç noktasını çağırıp cevabı ve kaynakları messages/ai_sources tablolarına kaydediyor. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Bir konuşmaya art arda 3 mesaj gönderildiğinde geçmiş sırayla listeleniyor. ✓ Her AI cevabının altında en az bir kaynak (doküman adı + sayfa) kayıtlı.

GÜN 11–12 · Website Modülü

Website ekleme ve tarama başlatma uçlarını hazırla. Yapılacaklar: ☐ websites, website_scans migration'ları. ☐ POST /api/websites, POST /api/websites/{id}/scan, GET /api/websites/{id}/scans uç noktaları. ☐ WebsiteScanJob queue job'ı: Python'un /internal/websites/crawl ve /internal/websites/analyze uçlarını sırayla tetikliyor. ☐ WebsitePolicy: kullanıcı yalnızca kendi kurumunun website'lerini görebiliyor. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Geçersiz bir URL (örn. localhost, private IP) eklenmeye çalışıldığında istek reddediliyor (bkz. Track D — SSRF koruması). ✓ Tarama başlatıldıktan sonra scan kaydının durumu 'pending' → 'running' → 'completed' olarak ilerliyor.

GÜN 16–17 · Audit Raporu ve Dashboard Entegrasyonu

Denetim sonuçlarını raporlayan ve dashboard'u gerçek veriyle besleyen uçları tamamla. Yapılacaklar: ☐ audit_reports, website_issues, website_metrics tablolarını API'lerle ekrana bağla. ☐ GET /api/scans/{id} uç noktası: skorlar, sorunlar, AI özeti tek response içinde dönüyor. ☐ /api/dashboard/summary uç noktasını gerçek verilerle (doküman sayısı, AI soru sayısı, website sayısı, audit sayısı) doldur. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Bir website için geçmiş taramalar tarih sırasına göre skor grafiği besleyecek formatta dönüyor. ✓ Dashboard uç noktası tek bir istekte tüm kartlar için gereken veriyi veriyor (N+1 sorgu yok).

GÜN 19 · Test, Hata Yönetimi, Yetki Sıkılaştırma

Tüm Laravel uçlarını uçtan uca test et ve hata yönetimini standartlaştır. Yapılacaklar: ☐ Her uç nokta için en az bir feature test (PHPUnit/Pest) yaz: başarı senaryosu + yetkisiz erişim senaryosu. ☐ Global bir exception handler ile tutarlı JSON hata formatı (code, message) döndür. ☐ Rate limiting (throttle) uç noktalara uygulanıyor mu kontrol et. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ php artisan test tüm testler yeşil geçiyor. ✓ Yetkisiz istekler her zaman 401/403, doğrulama hataları her zaman 422 ile tutarlı formatta dönüyor.

# 4. Track B — AI Servisi (Python / FastAPI)

GÜN 5 · FastAPI İskeleti ve Laravel Bağlantısı

Python servisinin temel iskeletini kur ve Laravel'in erişebileceği ilk uç noktayı hazırla. Yapılacaklar: ☐ FastAPI projesini oluştur, Pydantic modelleriyle request/response şemalarını tanımla. ☐ Internal API için basit bir anahtar (header) doğrulaması ekle — bu servis dışarıya açık olmamalı. ☐ POST /internal/documents/process uç noktasının iskeletini (henüz gerçek işlem yapmadan 200 dönen) oluştur. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Laravel'den atılan istek, doğru header olmadan 401 alıyor. ✓ Doğru header ile atılan istek 200 ve beklenen JSON şemasında cevap dönüyor.

GÜN 6 · PDF/DOCX/XLSX Ayrıştırma ve OCR

Farklı dosya türlerinden metni çıkaracak ayrıştırıcıları yaz. Yapılacaklar: ☐ PDF için PyMuPDF/pdfplumber ile sayfa sayfa metin çıkarımı. ☐ DOCX ve XLSX için uygun kütüphanelerle metin çıkarımı. ☐ Metin yeterli değilse (taranmış PDF vb.) Tesseract/EasyOCR ile OCR uygula; Türkçe dil paketi aktif olsun. ☐ Her doküman türü için ayrı bir 'parser' modülü/sınıfı oluştur (kolayca yeni tür eklenebilsin). Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Metin içeren bir PDF'te sayfa numarasıyla eşleşen doğru metin çıkıyor. ✓ Taranmış (görüntü) bir PDF'te OCR devreye girip Türkçe karakterleri doğru tanıyor.

GÜN 7 · Temizleme ve Chunking

Çıkarılan ham metni temizleyip anlamlı parçalara böl. Yapılacaklar: ☐ Text cleaning: gereksiz boşluk, tekrarlayan karakter, bozuk satır sonlarını temizle. ☐ Chunking fonksiyonu: yapılandırılabilir chunk boyutu ve overlap ile paragraf/anlam bazlı bölme. ☐ Her chunk için metadata üret: document_id, page_number, chunk_index, source. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ 127 sayfalık örnek bir PDF, sayfa sınırları korunarak tutarlı sayıda chunk'a bölünüyor. ✓ Chunk boyutu config dosyasından değiştirildiğinde chunk sayısı buna göre değişiyor.

GÜN 8 · Embedding ve pgvector Entegrasyonu

Chunk'ları vektöre çevirip veritabanına yaz, benzerlik aramasını test et. Yapılacaklar: ☐ EmbeddingServiceInterface tasarla; en az bir gerçek implementasyon (örn. Sentence Transformers) bağla. ☐ document_chunks tablosuna embedding alanıyla birlikte kayıt. ☐ POST /internal/documents/embed uç noktası: bir doküman için tüm chunk'ları embed'leyip kaydediyor. ☐ Basit bir vektör benzerlik sorgusu (cosine similarity, pgvector <->) yaz ve test et. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Aynı konudaki iki chunk'ın benzerlik skoru, alakasız iki chunk'a göre belirgin şekilde daha yüksek çıkıyor.

GÜN 9 · RAG ve Hallucination Önleme

Soru-cevap akışını uçtan uca çalıştır. Yapılacaklar: ☐ POST /internal/rag/search: soru embedding'i + top-K chunk arama. ☐ POST /internal/rag/answer: bulunan chunk'ları bağlam olarak LLM'e gönderip cevap üretme. ☐ System prompt'u 'yalnızca verilen bağlamı kullan, uydurma, kaynak bulunamazsa açıkça söyle' talimatlarıyla yaz. ☐ Cevapla birlikte kullanılan kaynakların (document_id, page_number, similarity_score) listesini dön. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Yüklenmemiş bir konuda soru sorulduğunda AI 'bu bilgi yüklenen dokümanlar içerisinde bulunamadı' diyor, uydurma cevap vermiyor. ✓ Yüklenmiş bir konuda doğru cevap + en az 1 kaynak dönüyor.

GÜN 11 · Web Crawler

Kontrollü ve güvenli bir web crawler yaz. Yapılacaklar: ☐ robots.txt kontrolü, crawl limit, request delay, timeout, max pages parametreleri. ☐ Playwright/HTTPX ile sayfa indirme; SSRF koruması Track D ile birlikte uygulanacak (private IP/localhost engeli). ☐ POST /internal/websites/crawl uç noktası: keşfedilen sayfa listesini, status code ve response time ile dönüyor. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Limitin üzerinde sayfası olan bir site, belirlenen max_pages sınırında duruyor. ✓ localhost veya private IP adresine yönlendirme (redirect) tespit edildiğinde tarama reddediliyor.

GÜN 13–15 · SEO / Security / Performance / Accessibility Analizörleri

Dört analiz motorunu ayrı modüller olarak yaz. Yapılacaklar: ☐ SEO analyzer: title, meta description, H1/H2 yapısı, canonical, sitemap, alt attribute, Open Graph kontrolleri. ☐ Security analyzer: HTTPS, SSL, HSTS, CSP, X-Frame-Options, çerez güvenliği — yalnızca pasif gözlem, hiçbir istismar/exploit kodu yazılmayacak. ☐ Performance analyzer: sayfa boyutu, istek sayısı, büyük görseller, response time. ☐ Accessibility analyzer: HTML lang, alt metni, form label, başlık hiyerarşisi, temel kontrast kontrolü. ☐ Her analizör için ilgili /internal/websites/{seo¦security¦performance¦accessibility} uç noktası. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Bilinen eksikleri olan bir test sayfasında (örn. CSP header'ı kapalı) ilgili analizör bunu 'high' önem derecesiyle raporluyor. ✓ Hiçbir analizör sunucuya zarar verebilecek veya saldırı sayılabilecek istek göndermiyor.

GÜN 16 · Skor Sistemi ve AI Rapor Üretimi

Teknik bulguları puanlara ve yapay zekâ yorumuna dönüştür. Yapılacaklar: ☐ Her kategori için 0-100 arası skor hesaplama mantığı; ağırlıklandırma config'den okunuyor (SEO %25, Security %30, Performance %25, Accessibility %20 gibi). ☐ POST /internal/ai/analyze-audit: teknik JSON verisini LLM'e gönderip 'Genel Değerlendirme' + 'Öncelikli Öneriler' üretme. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Aynı ham veriyle tekrar çalıştırıldığında skorlar tutarlı (deterministik) çıkıyor. ✓ AI özet metni, teknik veride olmayan bir bulguyu icat etmiyor.

GÜN 18 · Çapraz Analiz (Cross Intelligence)

Doküman modülü ile website audit sonuçlarını birleştir. Yapılacaklar: ☐ Belirli kategorideki dokümanlar (örn. 'web standartları') için RAG araması yapıp ilgili kuralları çıkar. ☐ Bu kuralları, ilgili website audit sonuçlarıyla karşılaştırıp uyum/uyumsuzluk raporu üreten bir uç nokta/servis yaz. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Örnek senaryodaki gibi ('iletişim sayfasında açık adres bulunmalı') bir kural, gerçek sitede eksikse sistem bunu açıkça raporluyor.

# 5. Track C — Frontend / UI (Blade + Tailwind)

GÜN 3 · Layout ve Admin Dashboard İskeleti

Genel sayfa iskeletini ve navigasyonu oluştur. Yapılacaklar: ☐ Ana layout (sidebar + header) Blade bileşeni olarak oluştur. ☐ Navigasyon: Dashboard, AI Assistant, Documents, Websites, Reports, Users, Settings. ☐ 4 özet kartını (Documents/AI Questions/Websites/Audits) mock veriyle bağla. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Sayfa, masaüstü ve tablet genişliklerinde bozulmadan görüntüleniyor. ✓ Aktif menü öğesi görsel olarak vurgulanıyor.

GÜN 4 · Doküman Yükleme ve Listeleme Ekranı

Kullanıcıların dosya yükleyip mevcut dokümanları görebileceği ekranı hazırla. Yapılacaklar: ☐ Sürükle-bırak destekli yükleme alanı; yükleme sırasında ilerleme/loading göstergesi. ☐ Doküman listesi: ad, tür, durum (uploaded/processing/processed/failed), yüklenme tarihi. ☐ Durum etiketleri (badge) renk kodlu olsun (örn. processed = yeşil, failed = kırmızı). Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Desteklenmeyen bir dosya türü seçildiğinde kullanıcıya anlaşılır bir hata mesajı gösteriliyor. ✓ Durumu 'processing' olan bir doküman, sayfa yenilenmeden (polling ile) 'processed' olduğunda güncelleniyor.

GÜN 10 · Sohbet (Chat) Ekranı

AI asistan sohbet arayüzünü oluştur. Yapılacaklar: ☐ Sol panelde konuşma geçmişi, orta alanda mesajlaşma, sağ panelde kaynak listesi (document, page, similarity). ☐ Mesaj gönderirken loading/typing göstergesi; mümkünse streaming response desteği. ☐ Kaynağa tıklanınca ilgili dokümanın/sayfanın önizlemesine gidiliyor (en azından doküman detay sayfasına yönlendirme). Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Uzun bir konuşmada mesaj geçmişi doğru sırada ve kaydırma ile görüntülenebiliyor. ✓ Her AI mesajının altında en az bir kaynak referansı gösteriliyor (kaynak yoksa 'kaynak bulunamadı' notu).

GÜN 12–13 · Website Ekleme ve Audit Ekranı

Website ekleme, tarama başlatma ve canlı ilerleme gösterimini hazırla. Yapılacaklar: ☐ URL giriş formu + doğrulama (geçersiz/yasaklı adres girişinde anında hata). ☐ Tarama sırasında adım adım ilerleme göstergesi (✓ Website reachable, ✓ Pages discovered, ⏳ Performance analyzing ...). ☐ Sonuç ekranında büyük genel skor (77/100 gibi) ve 4 kategori skoru. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Tarama devam ederken kullanıcı sayfadan ayrılıp geri döndüğünde ilerleme durumu kayboluyor değil, doğru gösteriliyor.

GÜN 17 · Website Dashboard, Grafikler ve Audit History

Skor geçmişini ve sorun listelerini görselleştir. Yapılacaklar: ☐ Chart.js/ApexCharts ile zaman içindeki skor değişim grafiği (Audit History). ☐ Critical/High/Medium/Low sorunların filtrelenebilir liste görünümü. ☐ Ana dashboard grafiklerini (günlük AI kullanımı, en çok kullanılan dokümanlar, kategori bazlı sorunlar) gerçek API verisiyle bağla. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ En az 3 farklı tarihli audit kaydı olan bir website için grafik doğru yükseliş/düşüşü gösteriyor.

GÜN 20 · Cilalama ve Demo Hazırlığı

Arayüzü demoya hazır hale getir. Yapılacaklar: ☐ Tüm ekranlarda boş durum (empty state) ve hata durumu (error state) tasarımlarını ekle. ☐ Mobil/tablet kırılma noktalarını son kez kontrol et. ☐ Demo senaryosu (Bölüm 9) baştan sona arayüz üzerinden prova edilip aksayan noktalar not edilir. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Hiç doküman/website'i olmayan yeni bir kullanıcı hesabıyla giriş yapıldığında ekranlar boş veri yerine anlamlı yönlendirme mesajları gösteriyor.

# 6. Track D — Database, Queue, Güvenlik, DevOps

GÜN 1–2 · Ortam Kurulumu

Tüm ekibin üzerinde çalışacağı ortak geliştirme ortamını hazırla. Yapılacaklar: ☐ PostgreSQL kurulumu ve pgvector eklentisinin aktif edilmesi. ☐ Redis kurulumu (queue + cache için). ☐ Docker Compose ile Laravel, Python, PostgreSQL, Redis servislerinin tek komutla ayağa kalkması. ☐ .env.example dosyasının tüm gerekli değişkenlerle (DB, Redis, Python servis URL/anahtarı, LLM API anahtarı) hazırlanması. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ docker compose up sonrası tüm servisler hatasız ayağa kalkıyor. ✓ Takım arkadaşları README'deki adımları takip ederek 15 dakikada ortamı kurabiliyor.

GÜN 8 · pgvector ve document_chunks Optimizasyonu

Vektör aramanın performanslı çalışması için veritabanı tarafını hazırla. Yapılacaklar: ☐ document_chunks tablosuna uygun index (ivfflat/hnsw) ekleme. ☐ Örnek veriyle (en az birkaç yüz chunk) sorgu süresi ölçümü. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Index eklendikten sonra benzer sorgu, index'siz duruma göre belirgin şekilde daha hızlı çalışıyor (ölçüm notlarıyla belgelenmiş).

GÜN 11 · SSRF ve Crawler Güvenliği

Website tarama modülünün güvenlik sınırlarını uygula. Yapılacaklar: ☐ Private IP aralıkları (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, 127.0.0.0/8 vb.) ve localhost için engelleme. ☐ DNS rebinding riskine karşı, çözümlenen IP'nin de kontrol edilmesi. ☐ Redirect limiti, request timeout, maksimum sayfa sayısı parametrelerinin merkezi bir config'ten yönetilmesi. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ http://localhost veya http://169.254.169.254 gibi bir adres taranmaya çalışıldığında istek en baştan reddediliyor. ✓ Bir site kullanıcıyı private IP'ye yönlendirdiğinde (redirect) crawler bunu takip etmiyor.

GÜN 19 · Loglama, İzleme ve Sızma Testine Hazır Kontrol Listesi

Sistemin izlenebilirliğini ve temel güvenlik sıkılaştırmasını tamamla. Yapılacaklar: ☐ Login/logout, doküman yükleme/işleme, AI isteği, website tarama, yetki hatası, API hatası olaylarının loglanması. ☐ AI kullanım maliyeti takibi (input_tokens, output_tokens, model, estimated_cost) alanlarının kaydı. ☐ Dosya yükleme, kimlik doğrulama ve website tarama için son bir güvenlik kontrol listesi geçişi. Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Bir yetkisiz erişim denemesi log tablosunda kullanıcı, zaman ve denenen kaynak bilgisiyle görünüyor.

GÜN 20 · Deployment Hazırlığı

Projeyi teslime/demoya hazır hale getir. Yapılacaklar: ☐ Production benzeri bir Docker imajı build edilip çalıştırılıyor. ☐ Environment değişkenlerinin production için ayrıştırılması (.env.production örneği). ☐ Demo öncesi veritabanının örnek verilerle (Bölüm 10) doldurulması (seeder/fixture). Kabul Kriteri (Definition of Done): ✓ Sıfırdan bir sunucuda/ortamda README adımları takip edilerek sistem çalışır hale getirilebiliyor.

# 7. Tüm Track'ler İçin Ortak Kurallar

## 7.1 Git Branch Stratejisi

| Branch | Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| main | Her zaman çalışır durumda olan, demoya hazır kod |
| develop | Aktif geliştirmenin birleştiği ana dal |
| feature/<track>-<kisa-aciklama> | Örn. feature/backend-document-upload, feature/ai-chunking |
| fix/<kisa-aciklama> | Hata düzeltmeleri |

- Her görev ayrı bir feature branch'inde yapılır, tamamlanınca develop'a Pull Request ile birleştirilir.

- Commit mesajları kısa ve açıklayıcı olmalı: örn. 'feat(documents): dosya yükleme doğrulaması eklendi'.

- Bir PR açılmadan önce ilgili gün kartındaki tüm 'Yapılacaklar' kutucukları işaretlenmiş olmalı.

## 7.2 Günlük Kısa Bilgilendirme (Stand-up) Formatı

Her gün kısa (yazılı olabilir) bir güncelleme paylaşılmalıdır:

- Dün ne tamamlandı?

- Bugün ne yapılacak?

- Takılınan bir nokta var mı?

## 7.3 Genel 'Definition of Done' (Her Görev İçin Geçerli)

☐  Kod ilgili feature branch'inde ve derleniyor/çalışıyor.

☐  İlgili gün kartındaki kabul kriterleri manuel olarak test edildi.

☐  Yeni eklenen bir API uç noktası varsa, API Specification listesine (Bölüm 11) eklendi.

☐  Hassas bilgiler (API anahtarı, şifre) koda gömülmedi, .env üzerinden okunuyor.

# 8. Kabul Testi Senaryoları (Uçtan Uca)

Aşağıdaki üç senaryo, ilgili track'lerdeki görevler tamamlandıkça sırayla denenmelidir. Bir senaryo tam çalışmadan bir sonrakine geçilmemesi önerilir.

## 8.1 Senaryo 1 — Doküman Soru-Cevap

- Admin bir PDF yükler.

- Doküman durumu processing → processed olarak değişir (arayüzde görülür).

- Kullanıcı sohbet ekranından dokümanla ilgili bir soru sorar.

- AI, dokümandan doğru bir cevap üretir ve kaynak (dosya adı + sayfa) gösterir.

- Dokümanda olmayan bir konuda soru sorulduğunda AI 'bulunamadı' cevabını verir.

## 8.2 Senaryo 2 — Website Denetimi

- Kullanıcı bir test website'i ekler.

- Taramayı başlatır, arayüzde adım adım ilerleme görülür.

- SEO, güvenlik, performans, erişilebilirlik skorları ve genel skor gösterilir.

- AI özeti ve öncelik sıralı öneriler görüntülenir.

- Aynı website tekrar taranır, Audit History grafiğinde iki nokta görünür.

## 8.3 Senaryo 3 — Çapraz Analiz

- 'Web Yayın Standartları' benzeri bir doküman yüklenir.

- Aynı kuruma ait website için audit tamamlanır.

- Sistemden çapraz analiz istenir (örn. 'Web sitemiz standartlara uyuyor mu?').

- AI, doküman kuralları ile gerçek website durumunu karşılaştırıp uyum yüzdesi ve eksikleri raporlar.

# 9. Sık Karşılaşılan Sorunlar

| Belirti | Muhtemel Neden / Kontrol Noktası |
| --- | --- |
| Doküman sürekli 'processing' durumunda kalıyor | Redis/queue worker çalışıyor mu? Python servisi ayakta ve erişilebilir mi? |
| Vektör arama alakasız sonuçlar döndürüyor | Embedding modeli doğru chunk'lar üzerinde mi çalıştı? pgvector index'i güncel mi? |
| AI cevapları dokümanda olmayan bilgi üretiyor | System prompt'taki 'yalnızca bağlamı kullan' kuralı kontrol edilmeli; top-K chunk sayısı çok düşük olabilir. |
| Website taraması hiç başlamıyor | URL doğrulaması (private IP/localhost engeli) isteği en baştan reddediyor olabilir — bu kasıtlı bir güvenlik davranışıdır. |
| Docker Compose ayağa kalkmıyor | Port çakışması (5432, 6379, 8000 vb.) veya .env dosyasının eksik değişkenleri olabilir. |

# 10. Staj Değerlendirme Kriterleri

Staj sonunda her stajyer, sorumlu olduğu track(ler) üzerinden aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

| Kriter | Neye bakılır? |
| --- | --- |
| Tamamlanma | Atanan gün kartlarındaki görevlerin ve kabul kriterlerinin kaçı işaretlenebilir durumda? |
| Kod kalitesi | Okunabilirlik, adlandırma, tekrar eden kod olup olmadığı, katmanlar arası sorumluluk karışıklığı olup olmadığı (örn. Laravel içinde AI hesaplaması yapılmış mı?) |
| Güvenlik farkındalığı | Dosya doğrulama, yetkilendirme, SSRF koruması gibi noktaların atlanıp atlanmadığı |
| İletişim | Günlük güncellemelerin düzenliliği, takıldığı noktaları zamanında bildirip bildirmediği |
| Demo katkısı | Bölüm 8'deki senaryolardan en az birinin uçtan uca çalışmasına verdiği katkı |

Son not Bu doküman canlıdır — proje ilerledikçe görev kartları güncellenebilir. Her stajyer, güncel hâlini kontrol ederek çalışmaya devam etmelidir.